|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJECT CHARTER** | | |
| **Thông tin dự án** | | |
| **Tên dự án** | Phát triển ứng dụng Desktop Quản lý Kho Hàng | |
| **Bên liên quan** | Công ty TNHH ABC | |
| **Mục tiêu** | Phát triển một ứng dụng desktop giúp doanh nghiệp theo dõi lượng hàng tồn kho, nhập - xuất kho và quản lý giao dịch, hỗ trợ báo cáo và kiểm kê hàng hóa tự động. | |
| **Người quản lý** | Trần Đại Hải  Liên hệ: 23520420@uit.edu.vn | |
| **Ngày bắt đầu** | 04/03/2025 | |
| **Ngày kết thúc dự kiến** | 04/09/2025 | |
| **Chi tiết dự án** | | |
| **Phạm vi dự án** | * Quản lý danh mục sản phẩm, nhập - xuất kho, tồn kho. * Phân quyền người dùng theo vai trò: Nhân viên nhập hàng, nhân viên xuất hàng, quản lý kho, admin. * Hỗ trợ tích hợp với phần mềm kế toán. * Tính năng báo cáo tự động theo tuần, tháng, năm. * Bảo mật dữ liệu và quyền truy cập. | |
| **MileStones** | **Công việc** | **Thời gian kết thúc dự kiến** |
| Khởi động dự án | 04/03/2025 |
| Hoàn thành thu thập yêu cầu, xây dựng CSDL | 24/03/2025 |
| Hoàn thành xây dựng các tính năng chính, tích hợp API. | 04/05/2025 |
| Hoàn thành kiểm tra tính ổn định, báo cáo lỗi. | 04/06/2025 |
| Hoàn thành cài đặt hệ thống, hướng dẫn sử dụng. | 04/07/2025 |
| Kết thúc dự án | 04/09/2025 |
| **Nguyên tắc quản lý** | Phương pháp quản lý: Agile/Scrum.  Công cụ sử dụng: GitHub (quản lý mã nguồn), Notion (quản lý backlog, sprint). | |
| **Thành viên nhóm dự án** | **Trần Đại Hải**  Project Manager, Back-end Developer  23520420@uit.edu.vn  **Lê Nguyễn Thành Công**  Back-end Developer, Tester, BA  23520191@uit.edu.vn  **Nguyễn Võ Ngọc Bảo**  Lead Developer, Tester, BA  23520131@uit.edu.vn  **Mai Nguyễn Bảo Duy**  Front-end Developer, Tester, Designer  23520369@uit.edu.vn | |
| **Các bên liên quan** | **ThS. Tạ Việt Phương**  Giảng viên hướng dẫn  phuongtv@uit.edu.vn  **Trần Đại Hải**  Project Manager  23520420@uit.edu.vn  **Nhóm thực hiện** | |
| **Ngân sách** | **Nội dung** | **Ngân sách ước tính** |
| Nhân sự | 390.000.000 VNĐ |
| Hạ tầng | 60.000.000 VNĐ |
| Chi phí bảo mật | 65.000.000 VNĐ |
| Bảo trì, hỗ trợ | 60.000.000 VNĐ |
| **Rủi ro và giải pháp** | * Chậm tiến độ: Quản lý sprint chặt chẽ, báo cáo tiến độ hàng tuần. * Lỗi hệ thống: Viết test case trước khi phát triển, kiểm tra định kỳ. * Không tích hợp được với kế toán: Làm việc trực tiếp với đối tác kế toán ngay từ giai đoạn thiết kế. | |
| **Tiêu chí hoàn thành** | * Hệ thống đầy đủ chức năng yêu cầu của khách hàng * Hoàn thành đúng thời gian đề ra * Ngân sách hợp lí, không được vượt quá kế hoạch * Hệ thống dễ sử dụng, giao diện trực quan | |
| **Xác nhận dự án** | | |
| Người duyệt: Trần Đại Hải (Project Manager)  Chữ ký: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ngày duyệt: 20/03/2025 | | |